УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАВАЛЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАВАЛЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 12.04.2021г.  	№ 22

с. Кавалерское

Об утверждении краткосрочного плана проведения капитального ремонта объектов общего имущества на 2020-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014г. № 261-П «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», администрация Кавалерского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план проведения капитального ремонта объектов общего имущества на 2020-2022 годы, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кавалерского сельского поселения                                                                       В.М. Агапов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 12.04.2021г № 22

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Кавалерскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость работ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по Кавалерскому сельскому поселению за 2020-2022 гг. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 13 625,70 | 9 996,75 | 4 151,60 | 355 | Х | 13 259 956,70 | 0,00 | 4 594 838,65 | 0,00 | 8 437 427,54 | 227 690,51 | Х | Х | Х |
| 2020год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 6 708,40 | 4 981,88 | 2 075,80 | 189 | Х | 3 126 254,38 | 0,00 | 2 061 477,92 | 0,00 | 1 064 776,46 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | РО | 1988 |  | 13.15 | 4 | 4 503,60 | 3340,45 | 1114,8 | 114 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 995 912,38 | 0,00 | 2 019 010,08 | 0,00 | 976 902,30 | 0,00 | 896,86 | 1 309,03 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4 503,60 | 3 340,45 | 1 114,80 | 114 | Х | 2 995 912,38 | 0,00 | 2 019 010,08 | 0,00 | 976 902,30 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.2. | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 4 | РО | 1980 | 2009 | 10.15 | 3 | 2 204,80 | 1 641,43 | 961,00 | 75 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 130 342,00 | 0,00 | 42 467,84 | 0,00 | 87 874,16 | 0,00 | 59,12 | 129,95 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: |  |  |  |  |  | 2 204,80 | 1 641,43 | 961,00 | 75 |  | 130 342,00 | 0,00 | 42 467,84 | 0,00 | 87 874,16 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 2 247,60 | 1 670,37 | 961,00 | 52 | Х | 9 953 035,20 | 0,00 | 2 533 360,73 | 0,00 | 7 191 983,96 | 227 690,51 | Х | Х | Х |
| 2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | РО | 1979 |  | 10.15 | 3 | 2 247,60 | 1 670,37 | 961,00 | 52 | ремонт крыши | 9 953 035,20 | 0,00 | 2 533 360,73 | 0,00 | 7 191 983,96 | 227 690,51 | 10 356,96 | 7 819,34 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2 247,60 | 1 670,37 | 961,00 | 52 | Х | 9 953 035,20 | 0,00 | 2 533 360,73 | 0,00 | 7 191 983,96 | 227 690,51 | Х | Х | Х |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 4 669,70 | 3 344,50 | 1 114,80 | 114 | Х | 180 667,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 667,12 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 12 | РО | 1987 |  | 13.15 | 4 | 4 669,70 | 3 344,50 | 1 114,80 | 114 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 180 667,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 667,12 | 0,00 | 38,69 | 92,90 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4 669,70 | 3 344,50 | 1 114,80 | 114 | Х | 180 667,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 667,12 | 0,00 | Х | Х | Х |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 12.04.2021г № 22

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Кавалерскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по МО | 13 625,70 | 355,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 259 956,70 | 13 259 956,70 |
| 1 | 2020 год | 6 708,40 | 189 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 126 254,38 | 3 126 254,38 |
| 2 | 2021год | 2 247,60 | 52 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9 953 035,20 | 9 953 035,20 |
| 3 | 2022 год | 4 669,70 | 114 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 180 667,12 | 180 667,12 |